Asignatura: ingeniería de software

Sección: (TI3043/D-B50-N4-P13-C1/D TALCA B5)

Nombre del docente: Oscar Alfredo Rodríguez Mendoza

Nombre de los integrantes del grupo: Fernando Espinosa, Benjamín Jara, Javier Rios

Fecha: 28-10-2005

Sistema de apuntes

I. Definición de la problemática o necesidad a resolver y explicación general de la solución a implementar:

1. Descripción de la problemática o necesidad

En el entorno académico actual, los estudiantes y profesores generan una gran cantidad de material de estudio, apuntes y recursos que suelen quedar dispersos en distintos medios (como correos, grupos de mensajería o redes sociales). Esta falta de centralización dificulta el acceso, la organización y el intercambio de información útil entre la comunidad universitaria.
Además, muchos estudiantes no cuentan con una forma sencilla de compartir sus apuntes o acceder a materiales de calidad de otros compañeros o docentes.

2. Descripción de la solución

La solución propuesta es el desarrollo de una plataforma web de apuntes compartidos, que permita a estudiantes y profesores subir, descargar, valorar y comentar apuntes académicos.

Contexto: Plataforma educativa enfocada en la colaboración y el acceso abierto a recursos académicos.
Tipo de solución: Aplicación web desarrollada bajo principios de programación orientada a objetos.
Público objetivo: Estudiantes y profesores universitarios.
Características generales:

- Registro e inicio de sesión por roles (alumno, profesor, administrador).

- Subida y descarga de apuntes en formato PDF o Word.

- Sistema de valoración y comentarios.

- Búsqueda y filtrado de apuntes por universidad, materia o carrera.

- Administración básica (bloqueo o eliminación de usuarios).

Esta solución promueve la colaboración, la accesibilidad al conocimiento y la gestión organizada de recursos académicos digitales.

3. Justificación de principios de la orientación a objetos considerados en la solución

El desarrollo de la plataforma se basa en principios fundamentales de la programación orientada a objetos (POO) para asegurar modularidad, reutilización y escalabilidad:

- Encapsulamiento: Cada entidad (usuario, apunte, comentario, valoración) maneja sus propios datos y comportamientos sin exponer información innecesaria.

- Herencia: Los roles Alumno y Profesor heredan de una clase base Usuario, compartiendo atributos comunes (nombre, correo, contraseña, rol, etc.).

- Polimorfismo: Permite definir comportamientos específicos según el rol del usuario (por ejemplo, permisos diferentes entre un profesor y un administrador).

- Abstracción: Se simplifican los procesos complejos mediante clases y métodos que representan funciones esenciales, como la gestión de apuntes o el control de acceso.

II. Recopilación, especificación y documentación de requerimientos

1. Objetivo general

Desarrollar una plataforma web colaborativa que permita a estudiantes y profesores compartir, descargar y valorar apuntes académicos de manera segura, organizada y accesible, fomentando el intercambio de conocimiento dentro de la comunidad universitaria.

2. Objetivos específicos

- Permitir el registro e inicio de sesión de usuarios según su rol.

- Implementar un módulo para subir y descargar apuntes en formatos PDF o Word.

- Incorporar un sistema de valoración y comentarios para los apuntes.

- Habilitar funciones de búsqueda y filtrado por materia, universidad o carrera.

- Incluir herramientas administrativas para bloquear o eliminar usuarios.

- Asegurar buenas prácticas de programación segura en el manejo de datos y sesiones.

3. Técnicas a emplear para la obtención de información y de requisitos

- Entrevistas y encuestas a estudiantes y profesores para conocer necesidades reales.

- Análisis de sistemas similares (como plataformas educativas o foros académicos).

- Revisión documental de requerimientos técnicos y normativas de seguridad web.

- Prototipado rápido para validar la usabilidad y estructura de la interfaz.

4. Especificación de requerimientos

Se documentarán los requerimientos utilizando el enfoque de historias de usuario, priorizadas en un product backlog.

| ID | Historia de usuario | Descripción breve | Prioridad | Puntos de historia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU01 | Registro e inicio de sesión | Permitir el acceso de usuarios autenticados. | Alta | 4 |
| HU02 | Subir apuntes | Permitir a los usuarios subir archivos PDF o Word. | Alta | 10 |
| HU03 | Eliminar mis apuntes | Permitir borrar los apuntes subidos por el mismo usuario. | Media | 3 |
| HU04 | Descargar apuntes | Permitir la descarga de apuntes de otros usuarios. | Alta | 3 |
| HU05 | Valorar apuntes | Calificar apuntes del 1 al 5. | Media | 5 |
| HU06 | Comentar apuntes | Permitir comentarios y respuestas en apuntes. | Media | 7 |
| HU07 | Buscar apuntes | Filtrar por materia, universidad o curso. | Alta | 6 |

I. Análisis de modelos de desarrollo y metodología a utilizar

1. Selección de metodologías y modelos candidatos

Para el desarrollo del sistema “Plataforma de Apuntes Compartidos”, se evaluaron dos enfoques metodológicos: uno tradicional y otro ágil.

a. Metodología tradicional: Modelo en Cascada

El modelo en cascada sigue una secuencia lineal de etapas (análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación), donde cada fase debe completarse antes de pasar a la siguiente.

Ventajas:

- Permite una planificación y documentación detallada.

- Es sencillo de aplicar y seguir.

- Ideal para proyectos con requerimientos bien definidos.

Desventajas:

- Dificultad para incorporar cambios durante el desarrollo.

- Los resultados se visualizan al final del proceso.

- Escasa interacción temprana con los usuarios.

El modelo en cascada se considera útil como base de planificación inicial, pero poco flexible frente a proyectos que requieren revisiones o ajustes continuos.

b. Metodología ágil: Kanban

Kanban es una metodología ágil centrada en la visualización del flujo de trabajo y la entrega continua de valor. Se organiza mediante un tablero dividido en columnas (“Por hacer”, “En progreso”, “Hecho”), lo que permite al equipo controlar el avance y priorizar tareas de forma dinámica.

Ventajas:

- Permite mayor flexibilidad ante cambios en los requisitos.

- Fomenta la organización visual del trabajo mediante tableros.

- Reduce los cuellos de botella al limitar el trabajo en progreso (WIP).

- Mejora la colaboración y la transparencia del equipo.

Desventajas:

- No define plazos fijos como en Scrum (se trabaja de forma continua).

- Requiere autodisciplina del equipo para mantener el flujo de trabajo estable.

Justificación de elección:
Se selecciona Kanban como metodología de desarrollo, ya que el proyecto requiere entregas continuas y adaptables, con posibilidad de agregar o modificar funcionalidades sin interrumpir el flujo de trabajo.
Además, Kanban permite gestionar fácilmente las historias de usuario y priorizar tareas según la carga del equipo, ideal para proyectos académicos con recursos limitados.

2. Análisis técnico de modelo de desarrollo a utilizar:

Kanban se implementará usando el tablero trello que mostrará todas las tareas distribuidas en columnas. Cada tarjeta representará una historia de usuario o actividad del proyecto.

Recursos para utilizar son:

| Tipo | Recurso | Descripción / Uso |
| --- | --- | --- |
| Software de desarrollo | Visual Studio Code, Python (Django) / JavaScript | Desarrollo del backend y frontend. |
| Base de datos | MySQL | Almacenamiento estructurado de apuntes, usuarios y valoraciones. |
| Diseño UI / Prototipado | NinjaMock | Diseño visual de la interfaz y prototipos navegables. |
| Gestión de tareas | Trello | Gestión de flujo de trabajo mediante tablero Kanban. |
| Pruebas | Postman | Pruebas de API, seguridad y usabilidad. |
| Control de versiones | GitHub | Administración de código fuente y versiones. |

Recursos de Software y Hardware para el desarrollo del proyecto.

CPU: I5  ram: 8GB     almacenamiento: 256 GB SSD   y seria lo mejor con internet estable

Recursos Humanos: Equipos de trabajo para desarrollo del proyecto.

| Rol | Responsabilidad | Integrante |
| --- | --- | --- |
| Diseñador UI/UX | Creación del prototipo visual y experiencia del usuario | Benjamin |
| Desarrollador Backend | Lógica de la aplicación y conexión con base de datos | Javier |
| Desarrollador Frontend | Estructura visual, componentes y conexión con backend | Fernando |
| Tester / QA | Validación de funcionalidades, pruebas y documentación | Todo el equipo |

# Planificación del Proyecto

1. Establecimiento de etapas

El desarrollo del proyecto “Plataforma de Apuntes Compartidos” se planifica siguiendo la metodología ágil Kanban, estructurando el trabajo en etapas progresivas y continuas que representan el ciclo de vida del software.
Cada etapa contiene tareas que avanzan a través del tablero Kanban con las columnas: por ejemplo, el en progreso o hecho permitiendo un control visual del flujo y evitando la sobrecarga de trabajo.

A diferencia de metodologías rígidas como Cascada, Kanban permite desarrollar, probar y ajustar las funcionalidades de forma paralela y continua, priorizando las tareas de mayor valor para el usuario.

Las etapas definidas para el proyecto son las siguientes:

| Etapa | Descripción |
| --- | --- |
| 1. Requerimientos | Recopilación de información, identificación de necesidades del usuario, definición de casos de uso e historias de usuario. |
| 2. Diseño | Creación del mapa de sitio, diagrama de navegación y prototipo visual de la interfaz en NinjaMock. |
| 3. desarrollo | Implementación del backend (Django/Python) y frontend (HTML, CSS, JavaScript), junto con la base de datos MySQL |
| 4. Pruebas y Validación | Revisión funcional, pruebas unitarias y de integración, corrección de errores y validación de la usabilidad. |
| 5. Documentación | Implementación final del sistema documentación técnica |

# Diagramas UML para la solución tecnológica

- Diagrama de estructura:

Incluir acá la imagen del diagrama de clases elaborado (incluir en el diagrama clases, atributos, métodos, relaciones entre clases).

- Diagrama de comportamiento:

Incluir acá la imagen del diagrama de casos de uso elaborado (incluir en el diagrama actores, casos de uso, sistema, relaciones entre casos de uso).

- Diagramas de interacción:

  - Diagramas de secuencia:

Incluir acá las imágenes de diagramas de secuencia o comunicación elaborados (incluir en los diagramas objetos, línea de tiempo si es de secuencia, ,mensajes numerados).

  - Diagramas de actividades:

Incluir acá las imágenes de diagramas de actividades elaborados (incluir en los diagramas carriles, marca de inicio y fin, actividades, decisiones, barra de sincronización si se requiere representar actividades a realizar en paralelo).

  - Diagramas de estados:

Incluir acá la imagen de diagrama de estado elaborado (incluir el diagrama marca de inicio y fin, estados, transiciones).

  - Diagrama de componentes o bien diagrama de distribución:

Incluir acá la imagen del diagrama de componentes elaborado (incluir en el diagrama componentes, subsistemas, interfaces, puertos, dependencias entre elementos), o bien el diagrama de distribución elaborado (incluir en el diagrama nodos, componentes, artefactos, dependencias de componentes).

# Referencias bibliográficas

GanttPRO. (2024, 17 de enero). Modelo cascada (Waterfall): qué es y cuándo conviene usarlo. Recuperado de https://blog.ganttpro.com/es/metodologia-de-cascada

KanbanTool. (s. f.). Metodología Kanban. Recuperado de https://kanbantool.com/es/metodologia-kanban

Aspectos de forma y estilo

- Considere como guía el presente documento, y los siguientes elementos (puede ser modificado):

- Formato: tiene una opción para entregar el informe: documento de Word.

- Papel tamaño carta. Márgenes estándar (superior e inferior de 2,5 cm. izquierdo y derecho de 2,5 cm).

- Párrafos: alineación justificada, interlineado sencillo.

- Tipo de letra o fuente: Arial o Calibri (Cuerpo).

- Tamaño títulos: 14 y en negrita

- Tamaño subtítulos: 12 y en negrita.

- Tamaño textos: 11 normal.